**Հավելված N 1**

**Կապան համայնքի ավագանու**

**2021 թվականի հունիսի 03-ի**

**թիվ 51 -Ա որոշման**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Կապան համայնքի հասարակական շենքերի նորոգում՝ Ծավ բնակավայրի վարչական շենքի /նախկինում գյուղապետարանի/ վերանորոգում, Վերին Խոտանան գյուղում հանդիսությունների սրահի /կենղացի տան/ վերանորոգում, Չափնի գյուղում հանդիսությունների սրահի /կենցաղի տան/ վերանորոգում, Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի վերանորոգում, Կապան համայնքի Դավիթ Բեկ գյուղի Մշակույթի տան շենքի վերականգնում, Կապան համայնքի Վարդավանք գյուղի Ակումբի շենքի վերանորոգում, Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում, Թիվ 3 երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում, Մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում** |
| **Մարզ** | *Սյունիքի մարզ* |
| **Համայնքը /համայնքները** | Կապան /մարզկենտրոն/, գյուղական բնակավայրեր՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար: |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Կապանը մարզկենտրոն է， հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 316 կմ**Ծավ բնակավայր՝ Երևանից 353 կմ, Կապանից՝ 37 կմ**Վարդավանք բնակավայր՝ Երևանից 312 կմ, Կապանից՝ 14 կմ**Վերին Խոտանան բնակավայր՝ Երևանից 329 կմ, Կապանից՝ 25 կմ**Չափնի բնակավայր՝ Երևանից 298 կմ, Կապանից՝ 19 կմ**Դավիթ Բեկ բնակավայր՝ Երևանից 291 կմ, Կապանից՝ 25 կմ**Շիկահող բնակավայր՝ Երևանից 337 կմ, Կապանից՝ 21 կմ**Արծվանիկ բնակավայր՝ Երևանից 302 կմ, Կապանից՝ 14 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Կապան համայնք – 44569 /01․01․2021թ. դրությամբ/**Կապան քաղաք- 38358**Ծավ բնակավայր –192**Վարդավանք բնակավայր –118**Վերին Խոտանան բնակավայր –207**Չափնի բնակավայր –110**Դավիթ Բեկ բնակավայր –739**Շիկահող բնակավայր –223**Արծվանիկ բնակավայր -665* |
| **Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համաձայն ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «ՀՀ սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ցանկի, Կապան համայնքի Կապան քաղաքը, Ծավ, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Դավիթ Բեկ, Շիկահող, Արծվանիկ բնակավայրերը հանդիսանում են սահմանամերձ:* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ԱյոԿապան քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 2006թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1729-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ։ Իսկ 2015թ․ հոկտեմբերի 8-ին Կապան համայնքի ավագանու N 68-Ա որոշմամբ հաստատվել են գլխավոր հատակագծում կատարված փոփոխությունները։ Կապան համայնքի ավագանին 2021 թվականի մարտի 17-ին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք 1 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Կապան համայնքի Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Ուժանիս, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Դիցմայրի, Խորձոր, Սզնակ, Բարգուշատ, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ և Կապան քաղաքի գլխավոր հատակագծի լրամշակված տարբերակի նախագծերը /գոտևորման նախագծերը/ հաստատելու մասին թիվ 31-Ա որոշումը։ |
| **Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Կապան /բացառությամբ 1 թաղամաս/, Աճանան և Սյունիք բնակավայրերի ջրամատակարարումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից։ Կապան համայնքի բնակչության 85,5 %-ի /կամ քաղաքի բնակչության 99,3%/ ջրամատակարարումն իրականացվում է շուրջօրյա։ Գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարումը կախված է տարվա եղանակից, սակավաջուր ամիսներին կամ երաշտի ժամանակ ջուր են ստանում օրական մինչև 4 ժամ, կան առանձին գյուղեր, որոնք խմելու ջրի խնդիր ունեն։ 2020 թվականին սուբվենցայի ծրագրով մեկնարկել է «Կապան համայնքի Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում ու ՕԿՋ-ի կառուցում, խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում» ծրագիրը, որը նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հունիսին։ Եվս երեք գյուղերի խմելու ջրագծերի և ՕԿՋ-ների կառուցման համար 2021 թվականին Կապան համայնքը դիմել է համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի։ Կապան քաղաքի ջրահեռացումը հիմնականում կենտրոնացված է, իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, այսինքն բնակչության ≈ 85 % օգտվում է կենտրոնացված ջրահեռացումից, գյուղերում ջրահեռացումը կենտրոնացված չէ, յուրաքանչյուրն իր համար լուծում է գտել։ Կապան /բացառությամբ 3 թաղամաս/, Աճանան, Սյունիք և Սզնակ բնակավայրերի բնակչության կամ համայնքի բնակչության 87,7%-ի համար ստեղծված են գազամատակարարումից օգտվելու պայմաններ։  Կապան համայնքում ոռոգման համակարգից օգտվելու հնարավորություն առկա է դրա անհրաժեշտությունն ունեցող բնակչության 23,2 % բնակչության մոտ։ Մնացած բնակչությունը աղբյուրից կամ գետից սեփական միջոցներով ոռոգման ջուր է անցկացրել։ Կապան համայնքում ոռոգման ենթակա գյուղատնտեսական /առանց արոտ, խոտհարք և այլ/ նշանակության հողերը կազմում են**4648,46** հա, որից փաստացի ոռոգվում են 490,7 հա, այսինքն՝ 10,56 %-ը։Փողոցային լուսավորության համակարգ առկա է Կապան քաղաքի 96,2 % փողոցներում։ Կապան քաղաքի լուսավորությունը ամբողջությամբ LED լուսավորություն է։ Բոլոր գյուղական բնակավայրերում արդեն անցել են LED լուսավորության, բացառությամբ 7 գյուղերի, որտեղ տեղադրվել են 190 հատ արևային պրոժեկտորներ։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝* **Կապան համայնքի Ծավ բնակավայրի Վարչական շենքի /նախկինում գյուղապետարանի/ վերանորոգում,**
* **Վերին Խոտանան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգում,**
* **Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգում,**
* **Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի վերանորոգում,**
* **Կապան համայնքի Դավիթ Բեկ գյուղի Մշակույթի տան շենքի վերականգնում,**
* **Կապան համայնքի Վարդավանք գյուղի Այումբի շենքի վերանորոգում,**
* **Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում,**
* **Թիվ 3 երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում,**
* **Մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում։**

 * ***Ծավ բնակավայրի վարչական շենքը*** կառուցվել է 1970-ական թվականներին։ Տվյալ շենքում են տեղակայվում գյուղի բուժկետն ու գրադարանը։ Վարչական շենքը երկու հարկանի 16,0x11,5մ արտաքին եզրաչափերի, ուղղանկյունաձև հատակագծով, լանջավոր տանիքով շենք է։ Շենքի կոնստրուկտիվ լուծումը տրված է երեք կրող երկայնական ու կապող լայնական պատերով և միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի հորիզոնական կոշտ սկավառակներով։

Համաձայն տեխնիկական եզրակացության, շենքի տեխնիկական վիճակը գնահատվել է բավարար /երկրորդ աստիճան/, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց պահանջվում է որոշ կապիտալ նորոգում, որն ամենաանհրաժեշտն է տվյալ պահին։ Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննությամբ պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում կան տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ և թերություններ, մասնավորապես․* տանիքածածկույթի և նրա ջրահեռացման համակարգի առանձին հատվածամասերի վնասվելու պատճառով մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար ներթափանցել են ներս՝ առաջացնելով տարբեր բնույթի վնասվածքներ։
* երկրաշարժային ազդեցությունների ժամանակ ե/բ ծածկերի սալերի միջև առաջացել են ճաքեր, քանի որ ժամանակին ծածկերի սալերի միջև կարանները լցված չեն եղել մանրահատիկ բետոնով կամ ցեմենտային ու պոլիմերցեմենտային շաղախով։
* շենքի շուրջ սալվածքի անբարեկարգ լինելու պատճառով մթնոլորտային տեղումների ջրերը ներ են թափանցում շենքի կոնստրուկտիվ համակարգ և հիմատակ։
* ***Վարդավանք բնակավայրի ակումբի շենքը*** կառուցվել է 1970-ական թվականներին։ Ակումբի շենքում են տեղի ունենում տարբեր հանդիպումներ, միջոցառումներ, ինչպես նաև այն համարվում է տվյալ բնակավայրի բնակիչների համար միակ ժամանցի վայրը։ Շենքը մեկ հարկանի 16,0x5․2մ արտաքին եզրաչափերի, ուղղանկյունաձև հատակագծով, լանջավոր տանիքով շենք է։ Վերջին տարիներին շինարարական նորոգման աշխատանքներ այստեղ չեն իրականացվել։

Համաձայն տեխնիկական եզրակացության, շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է մոտ 55 տոկոս կամ մաշվածության աստիճանը՝ 3-րդ /անբավարար/, իսկ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ, գնահատվել է անբավարար /երրորդ աստիճան/, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո։ Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննությամբ պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում կան տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ և թերություններ, մասնավորապես․* տանիքածածկույթի մաշվածության աստիճանը 61-85 տոկոս է, ինչի հետևանքով մթնոլորտային տեղումները պարբերաբար ներթափանցել են շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր և առաջացրել տարբեր բնույթի վնասվածքներ։
* պատերում առկա են տարբեր բնույթի վնասվածքներ, պատերի արտաքին սվաղի տեխնիկական վիճակն անբավարար է, իսկ պատերի պատվանդանային մասերը և հատակից մինչև 1․5մ բարձրությամբ հատվածները գտնվում են խոնավ վիճակում։
* հատակի և առաստաղի մաշվածությունը 61-85 տոկոս է։
* ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը բացակայում են։
* ***Վերին Խոտանան բնակավայրի հանդիսությունների սրահ***ի շենքը կառուցվել է 1970-ական թվականներին՝ անհատական նախագծով։ Շենքը մեկ հարկանի է, տեղադրված է նախապես հարթեցված տեղանքում, հատակագծում ուղղանկյունաձև է, բաղկացած է երկու մասից՝ սրահից և խոհանոցից։ Սրահի տանիքը երկլանջ է, խոհանոցինը՝ միալանջ, արտաքին անկազմակերպ ջրահեռացմամբ։

Համաձայն տեխնիկական եզրակացության, շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է մոտ 55 տոկոս կամ մաշվածության աստիճանը՝ 3-րդ /անբավարար/, իսկ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ, գնահատվել է անբավարար /երրորդ աստիճան/, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր միայն կապիտալ նորոգումից հետո։Շենքի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակը /շենքի վարքը երկրաշարժի դեպքում/ գնահատվել է միջին։ Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննությամբ պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում կան տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ և թերություններ, մասնավորապես․* սրահի տանիքի ծածկույթի թերությունների պատճառով մթնոլորտային տեղումները պարբերաբար ներթափանցել են շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր և վնասել կախովի առաստաղը։
* խոհանոցի տանիքի կավարամածային համակարգի և ծածկույթի մաշվածության աստիճանը 3 է, իսկ տեխնիկական վիճակը՝ անբավարար։
* պատերում որտեղ առկա են վնասվածքներ, տեղի է ունեցել սվաղի քայքայում։ Պատերի պատվանդանային մասերը և հատակից մինչև 1․5մ բարձրությամբ հատվածները գտնվում են խոնավ վիճակում, քանի որ ինչպես հիմքերը, այնպես էլ պատերի գետնախարսխային մասերը չունեն ջրամեկուսիչ շերտ։
* ներքին հարդարանքի ընդհանուր մակերեսի մոտ 80 տոկոսում առկա են զգալի վնասվածքներ, ջրագծերը և կոյուղու ներքին ցանցը բացակայում է։
* Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի շենքը կառուցվել է 1960-ական թվականներին, իր ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներով չի համապատասխանում տիպային նախագծերին։ Շենքը տեղադրված է մեղմ թեքության տեղանքում, հատակագծում ուղղանկյունաձև է, 20,0x8,0մ արտաքին չափերով, հարկի բարձրությունը հատակից առաստաղ 2,75մ է։ Տանիքը քառալանջ է, արտաքին անկազմակերպ ջրահեռացմամբ։ Վերջին տարիներին շենքում ուժեղացման կամ հիմնանորոգման աշխատաքներ չեն իրականացվել։

Համաձայն տեխնիկական եզրակացության, շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է մոտ 55 տոկոս կամ մաշվածության աստիճանը՝ 3-րդ /անբավարար/, իսկ շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը՝ վնասվածության աստիճանի հետ համատեղ, գնահատվել է անբավարար /երրորդ աստիճան/, այն է՝ կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր միայն կապիտալ նորոգումից հետո։ Շենքի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակը /շենքի վարքը երկրաշարժի դեպքում/ գնահատվել է միջին։ Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննությամբ պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում կան տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ և թերություններ, մասնավորապես․* տանիքի ծածկույթի վթարային վիճակով և մաշվածության 61-85 տոկոսով պայմանավորված՝ տանիքից մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար ներթափանցել են շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր և առաջացրել չափավոր ու զգալի վնասվածքներ։
* պատերի այն հատվածներում, որտեղ առկա են վնասվածքներ, տեղի է ունեցել սվաղի քայքայում։ Պատերում կան մինչև 5մմ բացվածքի լայնության ուղղաձիգ և թեք ճաքեր։
* պատերի պատվանդանային մասերը և հատակից մինչև 1․5մ բարձրությամբ հատվածները գտնվում են խոնավ վիճակում։ Այս ամենը պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես հիմքերը, այնպես էլ պատերի գետնախարսխային մասերը չունեն ջրամեկուսիչ շերտ։
* ներքին հարդարանքի ընդհանուր մակերեսի մոտ 80 տոկոսում առկա են զգալի վնասվածքներ, ջրագծերը և կոյուղու ներքին ցանցը բացակայում է։
* ***Դավիթ Բեկ բնակավայրի մշակույթի տան շենքը*** կառուցվել է 1980-ական թվականներին։ Շենքը մեկ և մասամբ երկու հարկանի կառույց է և իր ընդհանուր մակերեսի մոտ 40 տոկոսի չափով ունի նկուղային հարկ։ Վերջին տասնամյակներում շահագործվել է շենքի մի հատվածը՝ պայմանավորված շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում առկա տարբեր աստիճանի բազմաթիվ վնասվածքներով, ճաքերով և ձևախախտումներով։ Մշակույթի տան շենքը հանդիսանում է գյուղի բնակիչների համար միակ ժամանցի կենտրոնը։

Համաձայն տեխնիկական եզրակացության, շենքը գտնվում է բարձիթողի և անմխիթար վիճակում։ Շենքի ինչպես կրող, այնպես էլ ոչ կրող կոնստրուկտիվ տարրերում առկա են տարբեր աստիճանի բազմաթիվ վնասվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ, մասնավորապես՝ * Տանիքի ծածկույթի, ջրհորդանների և ջրահեռացման խողովակների ընդհանուր մակերեսի մոտ 20 տոկոսում կան ուժեղ, մոտ 20 տոկոսում՝ զգալի, և մոտ 30 տոկոսում՝ չափավոր, վնասվածքներ։ Վնասված տեղերից մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար և ինտենսիվ կերպով ներթափանցել են շենքի կոնստրորկտիվ տարրեը և տարբեր տեղերում առաջացրել տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Տանիքի փայտե ծպեղային ու կավարամածային կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակն անբավարար է, բազմաթիվ էլեմենտներ ունեն զգալի և մասամբ ուժեղ կենսաբանական վնասվածք։ Ե/բ կոնստրուկցիաներից հատկապես շատ են վնասվել վերնածածկի հավաքովի ե/բ սալերը։ Վնասված տեղերում բետոնը ուժեղ քայքայվել է։
* Պատերի ընդհանուր մակերեսի մոտ 30 տոկոսում կան ուժեղ վնասվածքներ, մոտ 40 տոկոսում՝ զգալի, մոտ 10 տոկոսում՝ թույլից չափավոր վնասվածքներ, իսկ մնացած 20 տոկոսի տեխնիկական վիճակը բավարար է։ Պատերի վնասված հատվածամասերում մթնոլորտային տեղումների ջրերը թափվել են պատերին, խոնավացրել դրանք, ինչև ձմեռային եղանակների բացասական ջերմաստիճանի ժամանակ սառեցման-հալման պրոցեոսվ պայմանավորված բերել է սառնաքայքայման, ինչի հետևանքով առաջացել է քարաշարվածքի զգալի հողմնահարում, շերտավորում և քարերի մինչև 8 մմ չափերի տեղաշարժեր։ Բազմաթիվ տեղերում պատերի դրսի տուֆաքարերի երեսապատման սալիկները թափվել են։
* Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, ինչպես խոնավացման, այնպես էլ շինարարական աշխատանքների թերությունների հետևանքով, ամրանների բետոնե պաշտպանիչ շերտը այքայվել է, իսկ ամրանները և պողպատե ներդիր էլոմենտները ենթարկվել են համատարած զգալի և մասամբ ուժեղ կոռոզիայի։
* Միջնորմների ընդհանուր մակերեսի մոտ 60 տոկոսը փլուզված կամ կիսափլուզված են, մոտ 30 տոկոսում կան ուժեղ, մոտ 40 տոկոսում՝ զգալի վնասվածքներ։ Վնասված միջնորմներում կան 5-15 մմ, իսկ որոշ տեղերում մինչև 20 մմ բացվածքի լայնությամբ տարբեր ուղղություններով միջանցիկ ճաքեր։ Միջնորմների ամրակապումը կրող կոնստրուկցիաների հետ անբավարար է, իսկ դրանց միացման կարանների սվաղին առկա են 5-15 մմ բացվածքի լայնությամբ ճաքեր, և միջնորմների զգալի մասը կարող է շրջվել ու ընկնել նույնիսկ միջին ուժգնության ցնցումների դեպքում։
* Դռները, պատուհանները, հատակներն ու ներքին հարդարանքն ամբողջությամբ քանդված ու տեղահանված են։
* Սանդուղքների պողպատե թեքահեծանները չունեն բավարար հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտ, ինչի հետևանքով գլոցված պողպատե էլեմենտները ենթարկվել են զգալի կոռոզիայի։ Հատիկավոր հավաքովի ե/բ աստիճաններն ունեն զգալի տեղաշարժեր միմյանց նկատմամբ։ Շենքի գլխավոր ճակատին կից դրսի սանդուխքների հատիկավոր հավաքովի ե/բ աստիճաններն կոտրված են։
* Շենքը չունի ինժեներական ներքին ցանց՝ ջրագծերի, կոյուղու, էլեկտրականության և այլն։
* Շենքի սալվածքի ընդհանուր մակերեսի մոտ 70 տոկոսը բացակայում է, մոտ 30 տոկոսում կկան ուժեղ վնասվածքներ, ինչի հետևանքով մթնոլորտային ու մակերևութային ջրերը ներթափանցում են շենքի կոնստրուկտիվ տարրերը և կարող են ներթափանցել նաև հիմնատակ՝ պատճառ հանդիսանալով հիմնատակի գրունտի անհավասարաչափ նստվածքին։

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 08.12.2009թ-ի թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների, շենքի տեխնիկական վիճակը գտահատվել է անբավարար երրորդ աստիճան, այն է կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո։ * ***Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքը*** եռահարկ կառույց է։ Ներկա պահին տարաբնույթ միջոցառումների և հանդիպումների համար օգտագործվում են միայն 1-ին և 2-րդ հարկերը։ 3-րդ հարկում է գտնվում գյուղի գրադարանը, որն ակումբի տանիքի ծածկույթի թերությունների և մթնոլորտային տեղումների պարբերաբար շենքի կոնստրուկտիվ տարրեր նեթափանցման պատճառով անհնար է օգտագործել։ Վերանորոգվող տանիքի մակերեսը կազմում է 568մ² ։

Համաձայն Շիկահող գյուղի ակումբի շենքի տեխնիկական վիճակի և դրա տանիքի վերանորոգման հնարավորության վերաբերյալ եզրակացության՝ հաշվի առնելով ակումբի շենքի բավարար տեխնիկական վիճակը, ու այն հանգամանքը, որ տանիքի նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքները չեն առնչվում կրող կոնստրուկցիաների միջամտմանը և միտված են շենքի պահպանմանը և դրա անհրաժշետ ջերմային ռեժիմի ապահովմանը, տանիքի վերանորգման աշխատանքները նպատակահարմար են, ընդ որում նկատի ունենալով տանիքի ծածկույթի ալիքավոր ասբոշիֆերի վնասակար ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա, այն պետք է ամբողությամբ ապամոնտաժվի և փոխարինվի պողպատե թիթեղով։ * ***Արծվանիկ բնակավայրի հիմնական գործող բուժկետը*** գտնվում է այնպիսի անմխիթար վիճակում, որ այն վերանորոգելու փոխարեն որոշում է կայացվել գյուղի մանկապարտեզի համեմատաբար ավելի բարվոք վիճակում գտնվող շենքում հատկացնել տարածք բուժկետի համար և վերանորոգել այն։ 2020 թվականին ամսական միջինում բուժկետը սպասարկել է 81 բուժայցելու։

Համաձայն Արծվանիկ գյուղի մանկապարտեզի շենքի տեխնիկական վիճակի և դրա առաջին հարկում բուժկետի տեղամասը ստեղծելու հնարավորության վերաբերյալ եզրակացության՝ շենքի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ։ Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում։ Շենքի նախատեսվելիք բուժկետի հատվածամասը գտնվում է բարձիթողի վիճակում։ Հաշվի առնելով մանկապարտեզի շենքի բավարար տեխնիկական վիճակը և նախկինում կատարված դրա ուժեղացման աշխատանքները և այն հանգամանքը, որ նախատեսվելիք բուժկետի ստեղծումը հիմնականում չի առնչվում շենքի կրող կոնստրուկցիաների միջամտմանը և ձևափոխմանը, բուժկետի տեղամասի ստեղծման աշխատանքները նպատակահարմար են հետևյալ պայմանով՝* Նոր իրականացվելիք բուժկետի տեղամասը առանձնացնել մանկապարտեզից բաժանարար պատով, առանձին հիմքերով։
* Բուժկետի տեղամասի պատերը ներսի կողմից մաքրել սվաղաշերտից և իրականացնել նորը պողպատե ցանցի վրայով, ցեմենտավազային շաղախով։
* Բուժկետի տեղամասի հողե գրունտից հատակները բերել հավասար նիշի և իրականացնել պողպատե ցանցով բետոնե նոր հատակաշերտ։
* Գոյություն ունեցող լուսամուտի բացվածքի պատուհանագոգի տակի շարվածքի ապամոնտաժմամբ և այն պողպատե տարրերից շրջակալմամբ իրականացնել առանձին մուտքադուռը։
* Կատարել բուժկետի տեղամասի նորոգման աշխատանքներ։
* ***«Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը*** կառուցվել է 1985-86 թվականներին։ Երկար տարիներ դպրոցը ջեռուցվում էր փայտե վառարաններով, իսկ 2007 թվականից առ այսօր էլեկտրական տաքացուցիչներով։ Նման ջեռուցման միջոցներով դժվար է լինում ապահովել անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմը, տաքացնել դասասենյակներն ու դահլիճը։ Հետևաբար, ցուրտ եղանակային պայմաններում նվազում է դպրոց հաճախող երեխաների թիվը։ Ջերմաստիճանի տատանումներից առաջանում են նաև խնդիրներ լարային, ստեղնաշարային, փողային գործիքների լարվածքի հետ կապված։

***«Կապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը*** կառուցվել է 1977 թվականին։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում մասնակի վերանորոգվել են միայն մարզադպրոցի սանհանգույցներն ու հանդերձարանները, իսկ 2019 թվականին մարզադպրոցն ապահովվել է ջեռուցման համակարգով և հիմնանորոգվել է տանիքը։ Մարզադպրոց է հաճախում 189 սան, որոնք ամեն տարի մասնակցելով տարբեր միջազգային մրցաշարերի, վերադառնում են մրցանակային տեղեր գրաված։ 2021 թվականին վերանորոգման համար նախատեսվող ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1140,87մ²: Համաձայն Մարմնամարզության մարզադպրոց ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի և դրա վերանորոգման հնարավորության վերաբերյալ եզրակացության՝կառույցի կրող կոնստրուկցիաները չունեն որևէ նշանակալից ճաքեր, ճկվածքներ և այլ տիպի վտանգավոր վնասվածքներ։ Դրանք գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում։ Կառւոյցի ներքին հարդարանքն ունի առանձին վնասված տեղամասեր, ինրպես նաև վերնածածկում ջրաթակոցների հետքեր առաջացած նախկինում տանիքածածկույթի վնասվածքների հետևանքով։ Շենքի նորոգման աշխատանքների իրականացումը տեխնիկապես հանարվոր է գործող շիննորմերին համապատասխան մշակված և սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած նախագծի համաձայն։  |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում սահմանամերձ գյուղական համայնքներում (հայտում ներկայացված բնակավայրերը բոլորը սահմանամերձ են) կունենանք բարեկարգ, ժամանակակից, տեխնիկական անվտանգության չափանիշներին համապատասխանող և իրենց նպատակին ծառայող՝ պատշաճ որակի համայնքային ծառայություններ մատուցող ու բնակիչների ժամանցն ապահովող վարչական, ակումբների, հանդիսությունների սրահների 6 շենք ։ Հարկ է նշել, որ տվյալ ծրագրի կյանքի կոչելը գյուղապահպան նշանակություն ունի և կնպաստի արտագաղթի կանխմանը։ 665 բնակիչ ունեցող Արծվանիկ բնակավայրի համար բարեկարգ բուժկետի առկայությունը կբարձրացնի բնակչությանը տրամադրվող առաջին բուժօգնության և բուժսպասարկման ծառայության մակարդակը գյուղում։Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցի ջեռուցման պայմաններում հնարավոր կլինի ներգրավել էլ ավելի շատ սաներ (ներկա պահին 99 աշակերտ է), կավելանա հաճախումների թիվը, ինչպես նաև երաժշտական գործիքների լարվածքի հետ կապված խնդիրները կնվազեն։ Կապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում 16 աշխատակից ու 189 սան էլ ավելի մեծ ոգևորվածությամբ կանցկացնեն իրենց պարապմունքները։ Բարեկարգ և հարմարավետ պայմաններով մարզադպրոցի առկայությունն էլ ավելի կխթանի առողջ ապրելակերպը համայնքում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի ավելացնել սաների թիվը։ Նորոգված մարզադպրոցում հնարավոր կլինի սպորտային միջոցառումներ կազմակերպել հանրապետության մյուս մանկապատանեկան մարմնամարզության մարզադպրոցների սաների մասնակցությամբ։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի այդ շենքերում աշխատողների և դրանց ծառայություններից օգտվողների պայմանները։  Ծրագիրը համապատասխանում է համայնքի 2019-2023թթ զարգացման պլանին, և ներառված է Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում։ Եվ հնգամյա զարգացման ծրագիրը, և տարեկան աշխատանքային պլանը ունեցել են հանրային քննարկումներ և հաստատվել են համայնքի ավագանու կողմից։ Կապան համայնքի 2021 թվականի տարեկան բյուջեի և տարեկան աշխատանքային պլանի հանրային քննարկմանը հասարակական շենքերի նորոգման ծրագիրը՝ որպես սուբվենցիային ներկայացվող ծրագիր, ներկայացվել է հանրությանը և արժանացել դրական արձագանքի և հավանությանը։ |
|  **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * Համապատասխան ուսումնասիրություններ, չափումներ, նախնական հաշվարկների կատարում /կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/:
* Տեխնիկական բնութագրերի կազմում / կատարված է, մինչև 2021 թվականի հունվարի 20/։
* Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում /մինչև 2021 թվականի ապրիլ-մայիս/:
* Նորոգման աշխատանքների համար մրցույթի հայտարարում, արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում /մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր/:
* Աշխատանքների իրականացում և ֆինանսավորում ըստ փուլերի /մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/:

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Ծավ բնակավայրի վարչական շենք**1. Պարփակող պատերի վնասվածքների վերականգնում և միջնորմների ամրակապում
2. Միջհարկային ծածկի սալերի միջև կարանների լցնում բետոնով կամ շաղախով
3. Հին տանիքի քանդում և նորի կառուցում՝ արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ
4. Հարդարման աշխատանքների իրականացում
5. Հին դռների և պատուհանների քանդում և նորերի տեղադրում
6. Սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
7. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

8․ Շենքի շրջակայքի սալվածքի վերականգնում և տարածքի բարեկարգումՀամաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ **Ծավ բնակավայրի վարչական շենքի նորոգման** շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 29751,594 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 579,956 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 173,992 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 490,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փասատթղթերի փորձաքննության համար՝ 50,0 հազար դրամ, իսկ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 140,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ, տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն/՝ 30431,594 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Վարդավանք բնակավայրի ակումբի շենք**1. Ե/բ գոտու կառուցում պարփակող պատերի պարագծով 2,9 մ նիշում և պատերի հետ ամրացում
2. Պարփակող պատերի վնասվածքների վերականգնում
3. Հին հատակների և առաստաղի քանդում և նոր հատակների և նոր առաստաղի տեղադրում
4. Հին տանիքի քանդում և նորի կառուցում՝ արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ
5. Հարդարման աշխատանքների իրականացում
6. Հին դռների և պատուհանների քանդում և նորերի տեղադրում
7. Սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
8. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում
9. Շենքի շրջակայքի սալվածքի վերականգնում և տարածքի բարեկարգում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ **Վարդավանք բնակավայրի ակումբի շենքի նորոգման** շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 16617,097 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 323,919 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 97,174 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 550,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փասատթղթերի փորձաքննության համար՝ 50,0 հազար դրամ, իսկ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 185,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ, տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն/՝ 17402,097 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Վերին Խոտանան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի շենք**1. Շենքի հետևի պատի գետնախարսխային մասերում ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում
2. Հին հատակների և առաստաղի քանդում և նոր հատակների և նոր առաստաղի տեղադրում
3. Կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների ու թերությունների վերացում
4. Հին տանիքի քանդում և նորի կառուցում՝ արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ
5. Հարդարման աշխատանքների իրականացում
6. Հին դռների և պատուհանների քանդում և նորերի տեղադրում
7. Սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
8. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում
9. Շենքի շրջակայքի սալվածքի վերականգնում և տարածքի բարեկարգում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ **Վերին Խոտանան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգման** շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 16 894,706 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 329,332 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 98,793 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 490,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 50,0 հազար դրամ, իսկ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 170,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն, հիմնանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ, տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն/՝ 17604,706 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝** **Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի շենք**1. Ե/բ գոտու կառուցում պարփակող պատերի պարագծով 2,7 մ նիշում և պատերի հետ ամրացում
2. Հին հատակների և առաստաղի քանդում և նոր հատակների և նոր առաստաղի տեղադրում
3. Կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների ու թերությունների վերացում
4. Շենքի հետևի պատի գետնախարսխային մասերում ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում
5. Հին տանիքածածկույթի, մետաղյա և փայտյա կոնստրուկցիաների քանդում և նորի կառուցում՝ արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ
6. Հարդարման աշխատանքների իրականացում
7. Հին դռների և պատուհանների քանդում և նորերի տեղադրում
8. Սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
9. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում
10. Շենքի շրջակայքի սալվածքի վերականգնում և տարածքի բարեկարգում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 21963,148 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 428,126 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 128,445 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 490,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն՝ 50,0 հազար դրամ, իսկ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 170,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն, հիմնանորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ, տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն/՝ 22673,148 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Դավիթ Բեկ բնակավայրի մշակույթի տան շենք**Պատերի ուժեղացում երկկողմանի տորկրետ սվաղով՝ 6սմ հաստությամբ1. Միջհարկային ծածկի և վերնածածկի սալերի վրա ե/բ վրաշերտի իրականացում՝ 6 սմ հաստությամբ
2. Հավաքովի ե/բ կողավոր սալերի ամրակապում միմյանց հետ
3. Լայնական և երկայնական պատերի միացման տեղերում երկկողմանի տորկրետ սվաղում՝ 6սմ հաստությամբ
4. Շենքի արտաքին պատի ջրամեկուսացում՝ շենքի հետնամասի երկայնքով
5. Արտաքին աստիճանավանդակի կառուցում
6. Հին թիթեղյա տանիքածածկույթի քանդում հիմնակմախքով և նոր պրոֆիլավոր 0,5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղյա ծածկույթի կառուցում՝ մետաղյա հիմնակմախքով
7. Շենքի շրջակայքի սալվածքի վերանորոգում
8. Արտաքին քանդված պատի ուժեղացում 3 մ լայնությամբ և շենքի ամբողջ բարձրությամբ՝ միաձույլ ե/բ շապիկով

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ Դավիթ Բեկ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի վերականգնման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 46279,019 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 902,126 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 270,637 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 998,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փասատթղթերի փորձաքննության համար՝ 100,0 հազար դրամ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 185,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ, տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննություն/՝ 47562,019 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիք**1. Հին ասբոհերձաքարե տանիքածածկի ապամոնտաժում,
2. Թիթեղյա տանիքածածկույթի, ջրհոս ճոռերի քանդում
3. Վնասված փայտանյութի քանդում
4. Փայտե կոնստրուկցիաների նորոգում, ուղղում, ուժեղացում, ավելացում նորով
5. Օդափոխության պատուհանների նորոգում
6. Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլային ցինկապատ թիթեղից
7. Փոքր ծածկերի, գագաթագծի, ջրհոս ճոռերի, իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից
8. Ջրհորդան խողովակների և ձագարների փոխարինում
9. Տանիքի կոնստրուկցիաների և կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 8094,61 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 157,8 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 47,34 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 350,0 հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 32,4 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի պետական փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ,այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 8477,01 հազար դրամ։ * Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ «Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցում**1. Ջեռուցման կաթսաների, պոմպերի, ծխատար խողովակի տեղադրում
2. Ջեռուցման մարտկոցների, պոլիպրոպիլենային խողովակների և դետալների տեղադրում
3. Քանդման և անցքերի բացման աշխատանքների իրականացում
4. Հատակային աշխատանքների իրականացում
5. Սառը ջրամատակարարմն իրականացում
6. Էլեկտրամատակարարման աշխատանքների իրականացում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ «Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքների գումարը կազմում է 7698,11 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 124,21 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 37,3 հազար դրամ։ Ընդհանուրը / նորոգման աշխատանքներ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 7698,11 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետ**1. Պատուհանի բացվածքի փոխարինում դռան բացվածքով
2. Միջնորմային պատերի տեղադրում
3. Հին հատակների քանդում, նոր հատակների և կախովի առաստաղի տեղադրում
4. Հարդարման աշխատանքների / սվաղ, ներկարարական/ իրականացում
5. Նոր դռան տեղադրում
6. Սանտեխնիկական աշխատանքների իրականացում
7. Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում
8. Խմելու ջրի պոլիէթիլենային բաքի /500 խոր․մ/ տեղադրում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի նորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 6 209,92 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 121,054 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 36,314 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման համար ծախսվել է 400,0 հազար դրամ, ծախսվել է հազար դրամ, նախագծանախահաշվային փասատթղթերի փորձաքննության համար՝ 45,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 6 654,92 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31/։

**Շինարարական աշխատանքներ՝ «Կապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք**1. Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում
2. Նոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում
3. Հին ջեռուցման սարքերի և խողովակների ապամոնտաժում
4. Հին տախտակե հատակների քանդում և նոր տախտակե հատակների տեղադրում/մինչև 30 % փոխարինմամբ/
5. Աստիճանավանդակների սալիկապատում
6. Շենքի արտաքին պատի և կից լողավազանի պատի ու հատակի ջրամեկուսացում
7. Շենքի կողային հատվածին կից տարածքի բարեկարգում և սալիկապատում
8. Նոր ցանկապատի տեղադրում

Համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ «Կապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների գումարը կազմում է 86321,46 հազար դրամ, այդ թվում տեխնիկական հսկողություն՝ 1517,375 հազար դրամ, հեղինակային հսկողություն՝ 505,796 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության համար ծախսվել է 100,0 հազար դրամ։ Ընդհանուրը՝ /նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, փաստաթղթերի փորձաքննություն, նորոգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ/՝ 86421,46 հազար դրամ։* Վերահսկողություն, կատարված աշխատանքների ընդունում/ մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1/։

**Նախատեսվում է իրականացնել մոտ 239 829,664 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողությունը ՝ 4 483,898 հազար դրամ, հեղինակային հսկողությունը՝ 1 395,791 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման, փորձաքննության և սեյսմիկ փորձաքննության համար ծախսվել է 5 095,4 հազար դրամ։** **Ընդհանուրը՝ հասարակական շենքերի նորոգում՝ 244 925,064 հազար դրամ։**  |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրում ընդգրկված շենքերը համայնքային սեփականություն են։ Նախատեսվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են։  |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Տվյալ հայտում ընգրկված գյուղական բնակավայրերում իրականացվելիք ծրագրերը կունենան միայն դրական ազդեցություն համայնքի բնակիչների վրա, և, առհասարակ, ունեն գյուղապահպան նպատակ և կնպաստի գյուղերից արտագաղթի կանխմանը։ Տարեց տարի բնակիչների քանակը ավելացող Արծվանիկ բնակավայրում բարեկարգ բուժկետի առկայությունը կբարձրացնի բնակչությանը տրամադրվող առաջին բուժօգնության և բուժսպասարկման ծառայության մակարդակը։ Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցի ջեռուցման պայմաններում հնարավոր կլինի ներգրավել էլ ավելի շատ սաներ (ներկա պահին 99 աշակերտ է), կավելանա հաճախումների թիվը, ինչպես նաև երաժշտական գործիքների լարվածքի հետ կապված խնդիրները կնվազեն։ Հաշվետու համերգներն էլ կանցնեն ավելի ջերմ ու տաք միջավայրում։Կապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերանորոգման ծրագրի իրականացման արդյունքում 16 աշխատակից ու 189 սան էլ ավելի մեծ ոգևորվածությամբ կանցկացնեն իրենց պարապմունքները։ Բարեկարգ և հարմարավետ պայմաններով մարզադպրոցի առկայությունն էլ ավելի կխթանի առողջ ապրելակերպը համայնքում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի ավելացնել սաների թիվը։ Նորոգված մարզադպրոցում հնարավոր կլինի սպորտային միջոցառումներ կազմակերպել հանրապետության մյուս մանկապատանեկան մարմնամարզության մարզադպրոցների սաների մասնակցությամբ։  |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում հիմնական աշխատատեղ չի ստեղծվի։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերը և դրանց նկարագրությունները․* Ծավ բնակավայրի վարչական շենքի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 10 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Վարդավանք բնակավայրի ակումբի շենքի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 6 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Վերին Խոտանան բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 6 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 8 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Դավիթ Բեկ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի վերականգնման աշխատանքներ – ընդամենը 15 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Շիկահող բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 5 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, տանիքային, հարդարման, ներկարարական, բարեկարգման, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ – ընդամենը 5 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, հարդարման, ներկարարական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Արծվանիկ բնակավայրի բուժկետի նորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 6 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, հարդարման, ներկարարական, կոյուղու, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։
* Կապանի քաղաքի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ – ընդամենը 18 բանվոր /շինարարական ՝ քանդման, հարդարման, ներկարարական, կոյուղու, ջրամատակարարման, հատակային, էլեկտրամատակարարման և գույքի տեղադրման աշխատանքներին օժանդակելու համար/։

Ենթադրվում է, որ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպությունները կունենան համապատասխան մասնագետներ /աշխղեկ, վարպետներ, վարորդ և այլն/ և այդ աշխատանքների իրականացման համար ժամանակավոր նոր աշխատատեղեր չեն ստեղծվի։ **Ընդհանուր հասարակական շենքերի նորոգման համար կստեղծվի 79 ժամանակավոր աշխատատեղ։** |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 4,746,946,0 հազար դրամ.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* | 4,229,601,2 | 3,001,834,4 | 71 |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 2,451,983,3 | 2,453,241,1 | 100,1 |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 715,214,5 | 714,969,8 | 99,97 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 1,836,034,3 | 548,593,3 | 29,9 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 4,746,946,0 | 2,694,222,3 | 56,8 |   |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 2,451,983,3 | 1,851,983,3 | 75,5 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 2,353,379,1 | 842,239,0 | 35,4 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 2,353,379,1 | 894,217,1 | 38 |
| - *ճանապարհաշինություն* | 1,035,540,9 | 437,129,3 | 42,2 |
| - *ջրամատակարարում* | 232,396,3 | 34,993,5 | 15,1 |
| - *խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ* | 24,762,0 | 24,694,6 | 99,7 |
| *-աղբահանում* | 121,955,2 | 111,734,3 | 91,6 |
| *-բնակարանային շինարարություն* | 349,730,6 | 166,659,5 | 47,7 |
| *-ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ* | 93,626,2 | 31,180,2 | 33,3 |
| *-մշակույթ* | 200,106,3 | 17,831,78,9 | 8,9 |
| *-կրթություն* | 324,698,0 | 69,019,0 | 21,3 |
| *-պաշտպանություն* | 975,0 | 975,0 | 100 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***2,856,018,4 հազար դրամ****. հազար դրամ*

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***Պլանը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում****այդ թվում՝* | 2,856,018,4 |
| - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 2,771,267,5 |
| - *սեփական եկամուտներ* | 803,922,3 |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 84,750,9 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 2,856,018,4 |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 2,771,267,5 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 84,750,9 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | 96,750,9 |
| *-ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ* | 528,0 |
| *-պաշտպանություն* | 2,000,0 |
| *-տրանսպորտ* | 10,000,0 |
| *-աղբահանություն* | 47,200,0 |
| *-շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար* | 37,022,9 |
|  |  |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |   Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի /ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը/ հաշվին նշված ծրագիրը հնարավոր չէ իրականացնել， քանի որ բյուջետային մուտքերն ուղղվում են Կապանի համայնքապետարանի և ենթակա 33 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների պահպանմանը /այդ թվում՝ աշխատավարձերի վճարում/ և համայնքի մյուս պարտադիր խնդիրների լուծմանը: Կապան համայնքի 2021 թվականի բյուջեի ֆոնդային մասը կազմում է 1137216,6 հազար դրամ, որից 47200,0 հազար դրամ կհատկացվի «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան» ծրագրի կողմից ջրցան մեքենայի ձեռք բերման համար և 528,0 հազար դրամը՝ նույն ծրագրի կողմից Ձորաստանի բնակավայրի համար գյուղատնտեսական մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերման համար, 10000, 0 հազար դրամը՝ վերելակների վերանորոգման համար, 37022,0 հազար դրամը՝ Վաչագան գետի հունի վրա ջրավազանի կառուցում, 74791,4 հազար դրամը՝ ճանապարհների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 43864,2 հազար դրամը՝ ՆՈՒՀերի/Կապանի թիվ 8 ՆՈՒՀ, Դավիթ Բեկ և Վարդավանք բնակավայրերի ՆՈՒՀ-եր/ վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 107080,9 հազար դրամը՝ հասարակական շենքերի /ՔԿԱԳ գրասենյակ, արվեստի թանգարան, Ձորք թաղամասի ակումբ-գրադարան/ նորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 33390,0 հազար դրամը՝ Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում և ՕԿՋ-ի կառուցում (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր), 15434,0 հազար դրամը՝ տանիքների վերանորոգման համար (2020թ․երկարաձգված սուբվենցիայի ծրագիր) , 158000, 0 հազար դրամ կտրամադրվի «Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ի կողմից, որից՝ 38000,0 հազար դրամը՝ «Կապանի թիվ 1 դպրոցի Դ մասնաշենքը ՆՈՒՀ-ի վերակառուցման և կահավորման» ծրագրի իրականացման համար, 120000,0 հազար դրամը՝ Գեղանուշ բնակավայր տանող ճանապարհի վերանորոգման և Արցախից տեղահանվածների համար տների ձեռքբերման համար, 2000,0 հազար դրամը՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղային հարկերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման համար։ Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության՝ համայնքների և սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրերը համաֆինանսավորելու պատրաստակամությունը, համայնքի բյուջեից սուբվենցիայի ծրագրերի 5 հայտերի համայնքի 1 161 111,985 հազար դրամի մասնաբաժնի համաֆինանսավորմանը կուղղվի տարեսկզբի ազատ մնացորդ՝ 315 781,085 հազար դրամ, պահուստային ֆոնդ՝ 473 330,9 հազար դրամ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲ ընկերություն՝ 300 000,0 հազար դրամ /ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն/ և 72000,0 հազար դրամ /կնքված հուշագրի համաձայն/։  |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 3 768 000 դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 477400 դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 4 483 898 դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 395 791 դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 850 000 դրամ,****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը - դրամ** | *244 925 064 դրամ (100%)։**Ծրագրի ընդհանուր բյուջեի համար հիմք են հանդիսացել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու համար համապատասխան լիցենզիաներ ունեցող ընկերությունների կողմից կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ ապահովելով դրանց համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն անցել են փորձաքննություն՝ լիզենզավորված ընկերությունների կողմից։ Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն իրականացնելու լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կատարվել են շենքերի տեխնիկական վիճակի փորձաքննությունները։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շենքերի տեխնիկական վիճակի փորձաքննությունների եզրակացությունները կցվում են հայտին։* *Ծրագրի բյուջեն ըստ օբյեկտների՝ Ծավի վարչական շենք -30 431 594**Վարդավանքի ակումբի շենք -17 850 097**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ -16 894 706**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ -21 963 148**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք -47 537 019**Շիկահողի ակումբի շենքի տանիք -8 477 010**Կապանի թիվ 3 երաժշտական*  *դպրոցի ջեռուցման համակարգ – 7 698 110**Արծվանիկի բուժկետ -6 654 920**Կապանի մարմնամարզության* *մանկապատանեական մարզադպրոց -86 421 460****2021թ․ծախսը կազմում է 201 714 334 դրամ******2022թ․ծախսը կազմում է 43 210 730 դրամ***  *Ծավի վարչական շենք -490000**Վարդավանքի ակումբի շենք-550000**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ-490000**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ-490000**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք- 998000**Շիկահողի ակումբի շենքի տանիք- 350000**Արծվանիկի բուժկետ -400000**Ծավի վարչական շենք – 50000**Վարդավանքի ակումբի շենք – 50000**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ - 50000**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ- 50000**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք- 100000**Շիկահողի ակումբի շենքի տանիք-32400**Արծվանիկի բուժկետ- 45000**Կապանի մարմնամարզության* *մանկապատանեական մարզադպրոց-100000**Ծավի վարչական շենք- 579956**Վարդավանքի ակումբի շենք-323919**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ-329332**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ-428126**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք-902126**Շիկահողի ակումբի շենքի տանիք-157800**Կապանի թիվ 3 երաժշտական* *դպրոցի ջեռուցման համակարգ-124,210**Արծվանիկի բուժկետ-121054**Կապանի մարմնամարզության* *մանկապատանեական մարզադպրոց-1517375**Ծավի վարչական շենք-173992**Վարդավանքի ակումբի շենք-97174**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ-98793**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ-128445**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք-270637**Շիկահողի ակումբի շենքի տանիք-47340**Կապանի թիվ 3 երաժշտական* *դպրոցի ջեռուցման համակարգ-37300**Արծվանիկի բուժկետ -36314**Կապանի մարմնամարզության* *մանկապատանեական մարզադպրոց-505796**Ծավի վարչական շենք- 140,000**Վարդավանքի ակումբի շենք-185,000**Վերին Խոտանանի հանդիսությունների սրահ-170,000**Չափնի բնակավայրի հանդիսությունների սրահ-170,000**Դավիթ Բեկի մշակույթի տան շենք-185,000**Նորոգման աշխատանքների ընթացքում ջերմամեկուսացման և արևային էներգիայի կիրառման աշխատանքներ չեն նախատեսվում, էներգախնայողության միջոցառումները կապված են դռների և պատուհանների փոխարինման հետ, ինչը շինարարական աշխատանքների մի մասն է կազմում։*  |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | *122 462 532 դրամ (50 %)* |
| **Այլ ներդրողներ** | *Այլ ներդրողներ չկան* |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | *Սկիզբը 01.09.2021թ. Տևողությունը 9 ամիս* |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Ընդհանուր ծրագրի բյուջեն կազմում է՝ **244 925,064 հազար դրամ****Նախատեսվում է իրականացնել մոտ 239 829,664 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողությունը ՝ 4 483,898 հազար դրամ, հեղինակային հսկողությունը՝ 1 395,791 հազար դրամ։ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրման, փորձաքննության և սեյսմիկ փորձաքննության համար ծախսվել է 5 095,4 հազար դրամ։**  |
| **Ամսաթիվ** | *Հայտը նախնական ներկայացվել է 09 մարտ 2021թ։ Ամբողջական հայտը ներկայացվել է 04 հունիսի 2021թ։* |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին** (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը**

*Հասմիկ Ղոնյան， +374 94 31 41 51， hasmikghonyan@gmail.com*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյան**  (անունը, ազգանունը)

 *Կ.Տ.*